# 投标文件（修订稿）

项目：某型散货船管路安装工程

投标单位：XX船舶工程有限公司

修订日期：2026年5月22日

# 第1章 投标函

致：XX造船厂

我方确认参与某型散货船管路安装工程的投标。

# 第2章 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的（法人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的合法代理人，就某型散货船管路安装工程的投标、谈判、签约及执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

# 第3章 报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | φ89×4.5 | 吨 | 15 | 8,500 | 127,500 |
| 2 | 不锈钢管 | φ60×3 | 吨 | 5 | 28,000 | 140,000 |
| 3 | 紫铜管 | φ22×1.5 | 千克 | 200 | 85 | 17,000 |
| 4 | 弯头 90° | φ89 DN80 | 个 | 50 | 45 | 2,250 |
|  |  |  |  | 小计 |  | 286,750 |

# 第4章 技术规格响应

4.1 管材响应

我方提供的无缝钢管符合 GB/T 8163 标准，材质 20# 钢。不锈钢管符合 GB/T 14976，材质 316L。铜管符合 GB/T 1527，材质 T2。

4.2 焊接工艺

碳钢管对接焊采用 CO₂气体保护焊（GMAW），焊丝型号 ER50-6，保护气体为 80%Ar+20%CO₂。焊前进行工艺评定试验，焊接工艺规程（WPS）经船级社审核批准。

4.3 检验试验

焊缝100%外观检查，对接焊缝RT/UT抽检比例≥20%。系统压力试验为设计压力的1.5倍，保压时间不少于30分钟。

# 第5章 资质证明文件

5.1 CCS 工厂认可证书

5.2 ISO 9001 质量管理体系认证

5.3 营业执照副本

# 第6章 业绩证明

近三年主要业绩：

1. 35,000DWT散货船管路安装工程 — XX船厂（2024年）

2. 50,000DWT油船管路安装工程 — YY船厂（2023年）

# 第7章 售后服务方案

7.1 质保承诺：验收合格后24个月。

7.2 响应时间：接到质量问题通知后24小时内响应，48小时内到达现场。

7.3 备品备件：在质保期内免费提供损坏零部件的更换。

7.4 培训计划：为船厂操作人员提供2天的管路系统操作维护培训。

7.5 应急响应预案

（一）应急组织架构：成立由项目经理任组长的应急响应小组，下设技术组、物资组、后勤组。

（二）应急响应流程：接到应急通知后1小时内启动应急预案，2小时内技术人员出发，4小时内到达现场。

（三）应急物资储备：常备密封垫片、阀门、法兰、管材等易损件，库存量不低于工程总量的5%。

# 第8章 项目实施计划

8.1 生产进度：合同签订后第1周开始备料，第4周开始预制，第8周完成全部安装。

8.2 质量控制：建立三级检验制度（自检、互检、专检）。

8.3 交付方案：分批交付，每批附带检验报告和材质证明书。